**Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené smluvní strany dle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

a v souladu se svou jedinou a pravou vůlí tuto

**SMLOUVU O DÍLO**

**„Budování odstavných stání v obci Poniklá“**

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | Obec Poniklá |
| Sídlo: | Poniklá 65, 512 42 Poniklá |
| Zastoupené ve věcech smluvních: | Ing. Tomáš Hájek, starosta |
|  | Tel.: 603 569 389, e-mail: Hajek@ponikla.cz |
| IČ: | 00276006 |
| DIČ: | **CZ00276006** |
| Tel: | 481 585 133 |
| ID datové schránky: | 6dwbbx6 |
| Bankovní ústav: | Česká spořitelna a. s. |
| Číslo bankovního účtu: | **1263092319/0800** |

(dále jen **“objednatel”**)

a

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | [doplní uchazeč] |
| Sídlo: | [doplní uchazeč] |
| Zastoupené ve věcech smluvních: | [doplní uchazeč] |
| Zastoupené ve věcech technických: | [doplní uchazeč] |
| IČ: | [doplní uchazeč] |
| DIČ: | [doplní uchazeč] |
| Tel: | [doplní uchazeč] |
| E-mail: | [doplní uchazeč] |
| ID datové schránky: | [doplní uchazeč] |
| Bankovní ústav: | [doplní uchazeč] |
| Číslo bankovního účtu: | [doplní uchazeč] |

(dále jen **“zhotovitel”**)

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je realizace následujících odstavných stání:

**a)** **parkovací plochy u KD Kantýna** – nově budované obslužné zařízení místní komunikace sloužící ke krátkodobému parkování osobních automobilů návštěvníků obce. Je navrženo parkoviště pro 13 OA. Šířka jednotlivých stání je 2,65 m (krajní stání v řadě 2,90 m), vyhrazené stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je široké 3,5 m, délka stání 5 m. Stání jsou navržena jako kolmá, přístup k jednotlivým stáním je navržen jako obousměrný, šířka komunikace vč. rozšíření 4,5 m. Plocha bude ohraničena silničními obrubníky a bude zpevněna. Pojízdná vrstva bude řešena pomocí zatravňovacích tvárnic s vysokou propustností povrchu. Jednotlivá stání a jízdní pruhy budou v ploše vymezeny pomocí zapuštěných bílých značek umístěných v otvorech tvárnic. Terénní zářez parkoviště bude zpevněn opěrnou gabionovou zdí. Obslužná komunikace bude zpevněna asfaltovým kobercem. Přístupový chodník a nástupní plocha před objektem KD bude nově vydlážděna betonovou dlažbou.

**b) parkovací plochy „u pošty“** - nově budované obslužné zařízení místní komunikace sloužící ke krátkodobému parkování osobních automobilů návštěvníků obce. Je navrženo parkoviště pro 13 OA. Šířka jednotlivých stání je 2,65 m (krajní stání v řadě 2,90 m), vyhrazené stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je široké 3,5 m, délka stání 5 m. Stání jsou navržena jako kolmá, přístup k jednotlivým stáním je navržen jako obousměrný, šířka komunikace 6 m. Plocha bude ohraničena silničními obrubníky a bude zpevněna. Pojízdná vrstva bude řešena pomocí zatravňovacích tvárnic s vysokou propustností povrchu. Jednotlivá stání a jízdní pruhy budou v ploše vymezeny pomocí zapuštěných bílých značek umístěných v otvorech tvárnic.

Technické řešení je dáno projektovými dokumentacemi: „Parkoviště „U KD Kantýna“, Poniklá“, „Parkoviště „U pošty“, Poniklá, zpracovatel Ing. Arch. Jaromír Jirouš, Poniklá 70, 512 42, ČKAIT 0501278, Luděk Erlebach, Mříčná 219, 512 04 Mříčná, ČKAIT – 0501154, ve stupni dokumentace dle příl. Č. 11 vyhl. 499/2006 Sb. ke společnému povolení.

1. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujících dokladů: oceněný výkaz výměr, který je přílohou této smlouvy, výzva k podání nabídky, nabídka zhotovitele. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností obsažených ve výše uvedených podkladech.
2. Zakázka bude spolufinancovaná ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí v rámci výzvy č. 8/2019, název projektu „Budování odstavných stání v obci Poniklá“, rozhodnutí č.: 1190800022.

**II.**

**Doba a místo plnění**

1. Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno**:**
2. Parkovací plochy u KD Kantýna: 1. 9. – 31. 10. 2021
3. Parkovací plochy „u pošty“: 1. 6. – 31. 10. 2021
4. Termín řádného dokončení díla může být prodloužen, dohodnou-li se tak smluvní strany.
5. Dojde-li k zastavení prací, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty se propočítá podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.

**III.**

**Kupní cena a platební podmínky**

1. Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit:

[doplní uchazeč] Kč bez DPH

[doplní uchazeč] DPH

[doplní uchazeč] Kč včetně DPH

1. Smluvní cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu dle čl. I této smlouvy.
2. Smluvní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, a to po úplném dokončení a protokolárním předání předmětu této smlouvy (zadavatel připouští možnost fakturace jednotlivých částí předmětu této smlouvy, tedy zvlášť parkovacích ploch u KD Kantýna a zvlášť parkovacích ploch „u pošty“). Splatnost dokladů činí 30 kalendářních dní.
3. Daňový doklad musí být vystaven v měně CZK a v hodnotě odpovídající kupní ceně stanovené v čl. III., bod 1 této smlouvy.
4. Veškeré více a méně práce se řídí jednotkovými cenami rozpočtu zhotovitel. Ceny prací neobsažených v rozpočtu zhotovitele budou oboustranně odsouhlaseny. Vícepráce může zhotovitel provést jen po písemném souhlasu objednatele. Pokud vícepráce nepřesáhnou 10 % z ceny díla, zůstává termín dokončení nedotčen.
5. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
6. IČO,
7. den splatnosti,
8. označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
9. odvolávka na smlouvu,
10. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu,
11. soupis příloh,
12. další náležitosti dle podmínek v rámci této smlouvy,
13. náležitosti dle podmínek poskytovatele dotace, tj. uvedení názvu projektu: „Budování odstavných stání v obci Poniklá“, rozhodnutí č.: 1190800022.

**IV.**

**Předání místa plnění**

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran. Z předání místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.
2. Místem plnění je obec Poniklá, okres Semily, Liberecký kraj.

**V.**

**Odevzdání a převzetí díla**

O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci pro technická jednání obou smluvních stran. Zápis se sepisuje i v případě, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.

Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

Zhotovitel vyklidí místo plnění do 1 pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednateli.

Nedílnou součástí předání prací je podrobná fotodokumentace prací, která bude vyhotovena zhotovitelem a předána objednateli do 30ti dnů po ukončení všech prací.

**VI.**

**Záruka za dílo**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození.
4. Reklamace všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

**VII.**

**Smluvní pokuty za neplnění objednatele a zhotovitele**

1. V případě, že zhotovitel nesplní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nevyklidí stanoviště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla včetně DPH z každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Zhotovitel, případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vad v záruční lhůtě nejpozději do 5 pracovních dní. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůtě činí 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení (jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu).
4. Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury zhotovitele zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 %z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

**VIII.**

**Zástupci smluvních stran**

* + - 1. Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předávání a přebírání díla, jsou:

1. na straně objednatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

mobil: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

vykonává technický dozor objednatele

*/objednatel doplní tuto osobu před samotným podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem/*

1. na straně zhotovitele (stavbyvedoucí):

[doplní uchazeč]

mobil: [doplní uchazeč]

tel.: [doplní uchazeč]

## e-mail: [doplní uchazeč]

* + - 1. Případné změny v osobách zástupce dle písm. a) si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. Změnu v osobě dle písm. c) je zhotovitel oprávněn provést v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a po odsouhlasení objednatelem, formou písemného dodatku ke smlouvě.

**IX.**

**Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.
3. Na stavbě budou probíhat pravidelné kontrolní dny, minimálně 1 x za 14 dnů nebo dle potřeby.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, FÚ, MMR ČR, MF ČR, MK ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
7. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností objednateli nebo třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními **s pojistnou částkou ve výši minimálně 3 000 000,- Kč** na jednu pojistnou událost. Zhotovitel před podpisem této smlouvy předává objednateli potvrzení o pojištění sjednaného v rozsahu dle tohoto odstavce. Na žádost objednatele je zhotovitel dále povinen prokázat objednateli trvání pojištění i v průběhu provádění díla, a to vždy nejpozději do 5 dnů od vyzvání zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor.

**X.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 paré.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
6. Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodování sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z, touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud kupujícího.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, souhlasí s jejím obsahem, obsah této smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr.

**Objednatel: Zhotovitel:**

V Poniklé dne: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V [doplní uchazeč] dne: [doplní uchazeč]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Tomáš Hájek** [doplní uchazeč]

**starosta obce Poniklá** [doplní uchazeč]