Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené smluvní strany dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

a v souladu se svou jedinou a pravou vůlí tuto

SMLOUVU O DÍLO

„Budování odstavných stání v obci Poniklá“

| - Název: | - Obec Poniklá |
| --- | --- |
| - Sídlo: | - Poniklá 65, 512 42 Poniklá |
| - Zastoupené ve věcech smluvních: | - Ing. Tomáš Hájek, starosta |
|  | - Tel.: 603 569 389, e-mail: Hajek@ponikla.cz |
| - IČ: | - 00276006 |
| - DIČ: | - CZ00276006 |
| - Tel: | - 481 585 133 |
| - ID datové schránky: | - 6dwbbx6 |
| - Bankovní ústav: | - Česká spořitelna a. s. |
| - Číslo bankovního účtu: | - 1263092319/0800 |

(dále jen “objednatel”)

a

| - Název: | - [doplní uchazeč] |
| --- | --- |
| - Sídlo: | - [doplní uchazeč] |
| - Zastoupené ve věcech smluvních: | - [doplní uchazeč] |
| - Zastoupené ve věcech technických: | - [doplní uchazeč] |
| - IČ: | - [doplní uchazeč] |
| - DIČ: | - [doplní uchazeč] |
| - Tel: | - [doplní uchazeč] |
| - E-mail: | - [doplní uchazeč] |
| - ID datové schránky: | - [doplní uchazeč] |
| - Bankovní ústav: | - [doplní uchazeč] |
| - Číslo bankovního účtu: | - [doplní uchazeč] |

(dále jen “zhotovitel”)

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je realizace následujících odstavných stání:

a) parkovací plochy u KD Kantýna – nově budované obslužné zařízení místní komunikace sloužící ke krátkodobému parkování osobních automobilů návštěvníků obce. Je navrženo parkoviště pro 13 OA. Šířka jednotlivých stání je 2,65 m (krajní stání v řadě 2,90 m), vyhrazené stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je široké 3,5 m, délka stání 5 m. Stání jsou navržena jako kolmá, přístup k jednotlivým stáním je navržen jako obousměrný, šířka komunikace vč. rozšíření 4,5 m. Plocha bude ohraničena silničními obrubníky a bude zpevněna. Pojízdná vrstva bude řešena pomocí zatravňovacích tvárnic s vysokou propustností povrchu. Jednotlivá stání a jízdní pruhy budou v ploše vymezeny pomocí zapuštěných bílých značek umístěných v otvorech tvárnic. Terénní zářez parkoviště bude zpevněn opěrnou gabionovou zdí. Obslužná komunikace bude zpevněna asfaltovým kobercem. Přístupový chodník a nástupní plocha před objektem KD bude nově vydlážděna betonovou dlažbou.

b) parkovací plochy „u pošty“ - nově budované obslužné zařízení místní komunikace sloužící ke krátkodobému parkování osobních automobilů návštěvníků obce. Je navrženo parkoviště pro 13 OA. Šířka jednotlivých stání je 2,65 m (krajní stání v řadě 2,90 m), vyhrazené stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je široké 3,5 m, délka stání 5 m. Stání jsou navržena jako kolmá, přístup k jednotlivým stáním je navržen jako obousměrný, šířka komunikace 6 m. Plocha bude ohraničena silničními obrubníky a bude zpevněna. Pojízdná vrstva bude řešena pomocí zatravňovacích tvárnic s vysokou propustností povrchu. Jednotlivá stání a jízdní pruhy budou v ploše vymezeny pomocí zapuštěných bílých značek umístěných v otvorech tvárnic.

Technické řešení je dáno projektovými dokumentacemi: „Parkoviště „U KD Kantýna“, Poniklá“, „Parkoviště „U pošty“, Poniklá, zpracovatel Ing. Arch. Jaromír Jirouš, Poniklá 70, 512 42, ČKAIT 0501278, Luděk Erlebach, Mříčná 219, 512 04 Mříčná, ČKAIT – 0501154, ve stupni dokumentace dle příl. Č. 11 vyhl. 499/2006 Sb. ke společnému povolení.

- Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujících dokladů: oceněný výkaz výměr, který je přílohou této smlouvy, výzva k podání nabídky, nabídka zhotovitele. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností obsažených ve výše uvedených podkladech.

- Zakázka bude spolufinancovaná ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí v rámci výzvy č. 8/2019, název projektu „Budování odstavných stání v obci Poniklá“, rozhodnutí č.: 1190800022.

II.

Doba a místo plnění

- Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno:

- Parkovací plochy u KD Kantýna: 1. 9. – 31. 10. 2021

- Parkovací plochy „u pošty“: 1. 6. – 31. 10. 2021

- Termín řádného dokončení díla může být prodloužen, dohodnou-li se tak smluvní strany.

- Dojde-li k zastavení prací, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty se propočítá podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.

III.

Kupní cena a platební podmínky

- Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit:

[doplní uchazeč] Kč bez DPH

[doplní uchazeč] DPH

[doplní uchazeč] Kč včetně DPH

- Smluvní cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu dle čl. I této smlouvy.

- Smluvní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, a to po úplném dokončení a protokolárním předání předmětu této smlouvy (zadavatel připouští možnost fakturace jednotlivých částí předmětu této smlouvy, tedy zvlášť parkovacích ploch u KD Kantýna a zvlášť parkovacích ploch „u pošty“). Splatnost dokladů činí 30 kalendářních dní.

- Daňový doklad musí být vystaven v měně CZK a v hodnotě odpovídající kupní ceně stanovené v čl. III., bod 1 této smlouvy.

- Veškeré více a méně práce se řídí jednotkovými cenami rozpočtu zhotovitel. Ceny prací neobsažených v rozpočtu zhotovitele budou oboustranně odsouhlaseny. Vícepráce může zhotovitel provést jen po písemném souhlasu objednatele. Pokud vícepráce nepřesáhnou 10 % z ceny díla, zůstává termín dokončení nedotčen.

- Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona o DPH dále tyto náležitosti:

- IČO,

- den splatnosti,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,

- odvolávka na smlouvu,

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu,

- soupis příloh,

- další náležitosti dle podmínek v rámci této smlouvy,

- náležitosti dle podmínek poskytovatele dotace, tj. uvedení názvu projektu: „Budování odstavných stání v obci Poniklá“, rozhodnutí č.: 1190800022.

IV.

Předání místa plnění

- Objednatel předá zhotoviteli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran. Z předání místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.

- Místem plnění je obec Poniklá, okres Semily, Liberecký kraj.

V.

Odevzdání a převzetí díla

            - O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci pro technická jednání obou smluvních stran. Zápis se sepisuje i v případě, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.

            - Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

            - Zhotovitel vyklidí místo plnění do 1 pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednateli.

            - Nedílnou součástí předání prací je podrobná fotodokumentace prací, která bude vyhotovena zhotovitelem a předána objednateli do 30ti dnů po ukončení všech prací.

VI.

Záruka za dílo

- Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců.

- Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.

- Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození.

- Reklamace všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

VII.

Smluvní pokuty za neplnění objednatele a zhotovitele

- V případě, že zhotovitel nesplní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel nevyklidí stanoviště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla včetně DPH z každý, byť i jen započatý den prodlení.

- Zhotovitel, případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vad v záruční lhůtě nejpozději do 5 pracovních dní. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůtě činí 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení (jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu).

- Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury zhotovitele zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 %z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VIII.

Zástupci smluvních stran

      - Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předávání a přebírání díla, jsou:

- na straně objednatele:

______________

mobil:		______________

tel.:		______________

e-mail: 	______________

vykonává technický dozor objednatele

/objednatel doplní tuto osobu před samotným podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem/

- na straně zhotovitele (stavbyvedoucí):

[doplní uchazeč]

mobil: 		[doplní uchazeč]

tel.:		[doplní uchazeč]

## e-mail: 	[doplní uchazeč]

      - Případné změny v osobách zástupce dle písm. a) si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. Změnu v osobě dle písm. c) je zhotovitel oprávněn provést v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a po odsouhlasení objednatelem, formou písemného dodatku ke smlouvě.

IX.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.

- Na stavbě budou probíhat pravidelné kontrolní dny, minimálně 1 x za 14 dnů nebo dle potřeby.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

- Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, FÚ, MMR ČR, MF ČR, MK ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností objednateli nebo třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními s pojistnou částkou ve výši minimálně 3 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel před podpisem této smlouvy předává objednateli potvrzení o pojištění sjednaného v rozsahu dle tohoto odstavce. Na žádost objednatele je zhotovitel dále povinen prokázat objednateli trvání pojištění i v průběhu provádění díla, a to vždy nejpozději do 5 dnů od vyzvání zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor.

X.

Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 paré.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

- Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.

- Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodování sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z, touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud kupujícího.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, souhlasí s jejím obsahem, obsah této smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.

- Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Poniklé dne: ____________	V [doplní uchazeč] dne: [doplní uchazeč]

___________________________	___________________________

Ing. Tomáš Hájek	[doplní uchazeč]

starosta obce Poniklá	[doplní uchazeč]