Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Arabská 682/14

160 00 Praha 6 - Vokovice telefon: 235 351 707, 235 353 542

 ID DS: ns6sd8y

IČ: 61386022 e-mail: ga@gyarab.cz

DIČ: CZ61386022 (organizace není plátce DPH) www.gyarab.cz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Č.j.: 1000/2021/2021 Vyřizuje: V Praze dne 16. 8. 2021

 Ivana Mičková

Věc: **Výzva k podání nabídky k účasti na zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce:**

„Rekonstrukce v areálu knihovny a studovny“

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Zadavatel: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

 se sídlem: Arabská 682/14, 160 00 Praha 6 - Vokovice

 IČ: 61386022

 DIČ: CZ61386022

 zastoupený ředitelkou RNDr. Zdeňkou Hamhalterovou

za účelem zadání zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, o veřejných zakázkách (dále jen zákon), ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou ze dne 21. 11. 2017“, s úpravou podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy ze dne 22. 2. 2021, Vás vyzývá jako uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Rekonstrukce v areálu knihovny a studovny“, Gymnázium, Praha 6, Arabská 14.

**I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce stavební, elektrikářské, síťové a malování v areálu knihovny a studovny, který se skládá z knihovny, studovny a dvou přilehlých vstupních chodeb.

**Druh prací:**

1. Zednické a montážní práce související s rekonstrukcí stávajícího osvětlení a montáží nového kazetového stropu (spodní líc zavěšeného kazetového podhledu je 150 mm nad spodní hranou nadpraží okna a stropního průvlaku) – před zahájením montáží předloží dodavatel kladečské schéma podhledů, které odsouhlasí zadavatel (knihovna, studovna, přilehlé vstupní chodby)
2. Stavební práce
* úprava prostorového řešení dešťového svodu ze střechy v prostoru knihovny (v souvislosti s tím, že montovaný nábytek bude dosahovat výšky 2900 mm a stávající svod by byl s nábytkem v kolizi)
* dozdění jednoho nosného sloupu (místo zdiva možno použít technologii sádro kartonu) v knihovně tak, aby strana sloupu, otvor pro shrnovací stěnu a špaleta okna byly v jedné rovině
* úprava patky jednoho sloupu v knihovně
* přípravné práce pro umístění shrnovací stěny mezi knihovnou a studovnou – demontáž a likvidace stávající stěny, dozdění zdi, začištění otvoru, výmalba
* přípravné práce pro instalaci skleněného předělu před operačním pultem pracovníků knihovny o rozměrech 2955 x 2200 mm (v x š)
1. Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých elektrorozvodů
* zednické přípomoce, demontážní, montážní a elektro práce podle projektu Marcely Pokorné z 06/2021
* výměna stávajících vypínačů a zásuvek – knihovna, studovna, přilehlé vstupní chodby
* uložení některých elektrorozvodů, vedených v současné době v lištách, do stěn a posunutí umístění reproduktorů školního rozhlasu – knihovna, studovna, přilehlé vstupní chodby
* přepojení stávajících rozvodů pro ozvučení ve studovně a pro projekční plátno ve studovně, přidání 1 zásuvky pro elektricky ovládané plátno (230 V)
1. Výměna parapetů u 12 oken v délce 2355 mm – 2360 mm šířky 800 mm (parapetní deska, barva bílá) podle specifikace v položkovém rozpočtu

Malování v knihovně, studovně a přilehlých vstupních chodbách.

Varianta A: Oškrábání omítek, penetrace, aktivovaný štuk, penetrace, 2x nátěr bílý se zvýšenou otěru vzdorností

Varianta B: Oškrábání omítek, penetrace, drobné vysprávky, penetrace, 2x nátěr bílý

1. Úprava datových sítí
	* RACK – demontáž stávajícího a přepojení do nového
	* proměření strukturované kabeláže
	* uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy

Součástí stanovení ceny zakázky bude:

* oceněný výkaz výměr - Tabulka č. 1, která je součástí zadávací dokumentace
* oceněný výkaz výměr - Tabulka č. 2, která je součástí zadávací dokumentace

**II. Doba a místo plnění veřejné zakázky**

Realizace zakázky je podmíněna spoluprací s dalšími subjekty, které zadavatel stanovil pro komplexní realizaci akce:

* dodavatel interiérového nábytkového vybavení
* dodavatel podlahové krytiny
* dodavatel shrnovací stěny
* dodavatel požárních vstupních dveří
* dodavatel skleněného předělu

Vybranému dodavateli budou sděleny kontakty na výše uvedené subjekty.

**Termín dodávky**:

* zahájení prací po podepsání smlouvy a zveřejnění v registru do 2 dnů
* ukončení stavebních prací a hrubých rozvodů elektro do 20. 9. 2021, ukončení kompletačních prací elektro včetně maleb a revize, uvedení do provozu do 20. 10. 2021

**Místo plnění**:

* Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 – **4. NP**
* přístup do areálu knihovny, studovny a přilehlých chodeb je zadním schodištěm, lze využít osobní výtah u předního schodiště (nutno vzít v úvahu, že ve škole jsou žáci na invalidním vozíku)

**Poznámka:**

* rekonstrukce probíhá za plného školního provozu.

**III. Nabídková cena a smlouva**

Uchazeči zpracují celkovou nabídkovou cenu bez DPH a cenu včetně DPH do formulářů, které jsou součástí výzvy (Tabulka č. 1, Tabulka č. 2). Nabídková cena uchazeče je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Součástí bude i harmonogram prací v podrobnosti 1 den s celkovou dobou realizace díla.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu k předložení cenové nabídky kdykoliv během výběrového řízení.

Uchazeč přiloží k cenové nabídce dále **návrh smlouvy** podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Uchazeč uvede v návrhu smlouvy

* jednoznačnou délku záruční doby (v měsících), která poběží ode dne předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků zadavateli
* konkrétní lhůtu pro odstraňování nahlášení závad v záruční době
* ustanovení ve znění: Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění zajistí Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Součástí návrhu smlouvy bude vyplněný formulář – Čestné prohlášení (formulář je součástí výzvy).

Pro účely zveřejnění smlouvy vybraný dodavatel předloží elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu (např. formáty RTF, PDF, ODF).

Smlouva nabyde účinnosti dnem zapsáním do registru smluv.

 **IV. Kvalifikační předpoklady**

Zadavatel požaduje v nabídce doložit

* prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení §74 a násl. zákona (postačuje čestné prohlášení) a profesní způsobilosti dle ustanovení §77 a násl. zák. 134/2016 v platném znění v rozsahu nutném pro uzavření smlouvy a plnění veřejné zakázky (výpis z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence). Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace vždy prostými kopiemi příslušných dokladů.
* seznam alespoň tří realizovaných zakázek podobného rozsahu v uplynulých 3 letech (formulář, který je součástí výzvy)

**Nabídka musí splňovat všechny výše uvedené náležitosti týkající se bodů I. – IV. V případě jejich nesplnění bude nabídka vyřazena.**

**V. Platební podmínky**

Objednatel uhradí dodavateli na základě faktury, kterou vystaví dodavatel, cenu zakázky včetně DPH po dokončení díla a jeho předání bez vad a nedodělků objednateli. Faktura bude mít splatnost 14 kalendářních dní.

**VI. Kritéria a způsob hodnocení nabídek**

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

**VII. Místo a doba pro podávání nabídek**

Uchazeči podají své nabídky v listinné podobě v uzavřené obálce, na které bude uvedeno: Výběrové řízení – „Rekonstrukce v areálu knihovny a studovny“ tak, aby byla zadavateli doručena nejpozději dne **24. 8. 2021 do 8:00 hodin**.

**Kompletní nabídka musí obsahovat (rekapitulace):**

1. Návrh smlouvy
2. Oceněný výkaz výměr - Tabulka č. 1, která je součástí zadávací dokumentace
3. Oceněný výkaz výměr - Tabulka č. 2, která je součástí zadávací dokumentace
4. Harmonogram prací
5. Doložení kvalifikačních předpokladů
6. Čestné prohlášení
7. Reference zhotovitele

 RNDr. Zdeňka Hamhalterová

 ředitelka školy

**Přílohy:**

- výkaz výměr – Tabulka č. 1 (formulář k vyplnění)

- výkaz výměr – Tabulka č. 2 (formulář k vyplnění)

- čestné prohlášení (formulář k vyplnění)

- reference zhotovitele (formulář k vyplnění)

- podstatná část projektu M. Pokorné (4 soubory)

- změna umístění kopírky

- umístění skleněného předělu

- půdorys stavebních úprav