**SMLOUVA O DÍLO č. 93/2020/OMM**

**uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů**

 **„Zpracování projektové dokumentace – výměna střešní krytiny a klempířských prvků Lašské muzeum Kopřivnice“**

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č.účtu : 1767241349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Miloš Sopuch, vedoucí oddělení technické správy - tel. 556 879 664, 737 206 776

 e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy - tel. 556 879 797, 737 224 344

 e-mail: marcela.podesvova@koprivnice.cz

 (dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**………………………………………..**

Adresa: …………………………………………

Zastoupen: …………………………………………

IČ: …………………………………………

DIČ: …………………………………………

Bankovní spojení: …………………………………………

Č. účtu: …………………………………………

Zapsán v OR vedeným ………………………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

……………………………………………………………………………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Předmět plnění (obsah dokumentace)**

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele:

projektovou dokumentaci pro provedení stavby dále jen „DPS“ v rozsahu pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení, pro výběrové řízení na dodavatele stavby a pro realizaci stavby – výměna střešní krytiny a klempířských prvků vily Lašského muzea (Šustalova vila ).

(dále jen „dílo“).

1. Obsah a rozsah předmětu díla:

návrh kompletního řešení:

- zaměření stávajícího stavu a provedení veškerých nutných průzkumů, posouzení a měření v rozsahu nutném pro vypracování projektové dokumentace

- demontáž střešní krytiny, demontáž klempířských prvků.

- návrh nové střešní krytiny a to buď skládaná z přírodní břidlice, nebo z vláknocementových šablon imitující břidlici cca 40/40 cm v antracitové barevnosti, položena moravským krytím.

- návrh provedení montáže a úpravu klempířských prvků – odvodnění střechy oplechování říms, úprava okolo střešních oken, výlezů, zděných komínů.

- položkový rozpočet oceněný v cenové soustavě ÚRS 2020/II (v rozpočtu musí byt zahrnuty veškeré stavební práce, dodávky a pomocné konstrukce související s výměnou střešní krytiny a klempířských prvků)

- neoceněný položkový rozpočet s výkazem výměr

- inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby

Projektová dokumentace musí respektovat a obsahovat požadavky dané „Záznamem o seznámení s podklady před vydáním závazného stanoviska dle § 149 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s § 36 odst. 3, § 38, § 154 správního řádu. Ve věci žádosti o vydání závazného stanoviska výměna střešní krytiny a klempířských prvků objektu Šustalova vila, r.č. USKP 49749/8-3984, č.p. 226, ulice Štefánikova, parc. č. 1930 v k.ú. Kopřivnice, který tvoří přílohu č. 5 tohoto oznámení

Posouzení stávajícího technického stavu střešního pláště - výměny střešní krytiny a klempířských prvků viz. znalecký posudek č. ZP 76/10/2020, zpracovatel Ing. Antonín Parys, autorizovaný inženýr soudní znalec, expertní a znalecká kancelář Ostrava viz. příloha č. 3 tohoto oznámení

2. Projektová dokumentace , která je předmětem díla , bude objednateli předána takto:

- v 6 vyhotoveních v tištěném provedení, z toho 1 x položkový rozpočet s výkazem výměr a 5 x slepý položkový rozpočet s výkazem výměr.

- 1x v elektronické podobě (textová část WORD, tabulková část EXCEL, výkresová část \*dxf, dgn – Microstation (95), AUTOCAD)

3. Zadavatel má k dispozici projektovou dokumentaci

„Rekonstrukce Šustalovy vily č.p.226/8 „ z roku 2004 v tištěném provedení. Vybranému uchazeči lze tuto dokumentaci poskytnout, zadavatel však neručí za rozměrovou a technickou správnost této projektové dokumentace.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dohodnutou v čl. IV. této smlouvy.

**3. Doba a místo plnění**

1. Termín zahájení: po podpisu smlouvy o dílo nejpozději: 15.12.2020
2. Termín ukončení a předání kompletního díla včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení/ohlášení: 31.3.2021
3. Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele na adrese: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.
5. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.

**4. Cena díla a platební podmínky**

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí:

DPS - „**Zpracování projektové dokumentace – výměna střešní krytiny a klempířských prvků Lašské muzeum Kopřivnice**“

 Cena celkem bez DPH ……………………... Kč

 21% DPH ……………………... Kč

 Cena celkem s DPH ……………………... Kč

1. Cena díla specifikovaná v tomto článku smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu plnění smlouvy, konečná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla dle čl. II. této smlouvy, včetně ceny za výkon inženýrské činnosti a odměny za poskytnutí licence.
2. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.
3. Cena za dílo bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem, mající náležitosti daňového dokladu.
4. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů po jejich doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po odeslání od zhotovitele.
5. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel zhotoviteli vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
6. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě.
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy.

**5. Provádění díla**

1. Vlastnické právo k  dílu nabývá objednatel dnem převzetí díla od zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost s potřebnou péčí, řádně a včas.

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny.

4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání a kontrolních dnů týkajících se provádění díla.

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem pro realizaci vlastní stavby.

1. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel.
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do 1 pracovního dne poté, co daná skutečnost nastane, nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně a v souladu s příslušnými platnými normami ČSN.
5. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze k archivačnímu účelu
6. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.
7. **Licence**
8. Na základě zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, zůstávají zhotoviteli zachována i po předání díla jeho autorská práva.
9. Zhotovitel může dílo vytvořené dle této smlouvy užít a poskytnout licenci jinému pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
10. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití. Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně neomezeným rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje jako výhradní, přičemž objednatel, není povinen licenci užít. Objednatel má zejména právo dílo resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, za účelem zhotovení stavby nebo její části či za účelem zajištění autorského dozoru dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to byť i osobou odlišnou od zhotovitele. V rámci poskytnuté licence má objednatel právo dílo při realizaci stavby plně a ve všech směrech neomezeně využít a poskytnout neomezenou podlicenci osobám, které se budou na realizaci stavby podílet, k čemuž dává zhotovitel podpisem této smlouvy svůj výslovný a neodvolatelný souhlas. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit podle potřeby realizace stavby a poskytnout k tomu i podlicence dalším osobám zúčastněným na stavbě za účelem její realizace.
11. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel nemá právo na jakoukoli dodatečnou odměnu za poskytnutí licence.

**7. Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DPS bude mít vlastnosti specifikované v čl. II. této smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež dílo má po celou dobu životnosti stavby, která byla dílem navržena. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací.

1. Zhotovitel si je vědom, že dílo, které vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost díla po celou dobu provádění stavby, nejdéle však po dobu dvoulet ode dne odevzdání realizované stavby objednateli. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten písemně trval na jejich použití.

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné vady zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla tj., musí zahájit opravu těch částí díla, kde byla vada zjištěna.
2. Vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 2 dnů, ode dne, kdy zhotovitel obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné vady, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
3. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.
4. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

**8. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínech dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku IV. této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky díla v termínu dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu, kterou neodstranil ve stanoveném termínu.
4. V případě že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předaní a převzetí díla v dohodnutem termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH, a to každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení za každý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci  pro provádění stavby, dojde následně k navýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 5%, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč.
6. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v soupisu stavebních prací, dodávek, služeb včetně výkazu výměr, dojde následně k navýšení ceny stavby, která je předmětem DPS dle této smlouvy o více než 5%, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč.
7. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby realizované na základě DPS, která je předmětem této smlouvy, o více než 5%, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč.
8. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí, že během zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy), bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či jiným příslušným orgánem, včetně sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.
9. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyluhuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
10. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvních pokut dle předchozích odstavců považují za přiměřené, vzhledem k povaze plnění této smlouvy.
11. Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčen. Náhrada škody je vymahatelná vedle smluvní pokuty, a to v celém rozsahu.

**9. Ukončení smlouvy**

1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

* prodlení zhotovitele s předáním i jen části díla po dobu delší než 30 dní,
* zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,
* zhotovitel nesplní pokyn daný mu objednatelem,
* neposkytnutí součinnosti objednatelem v přiměřené době, a to ani na základě písemné výzvy zhotovitele.
1. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

5. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

**10. Náhrada škody**

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na základě zhotovitelem zpracované DPS, pokud by její příčinou byly chyby a nedostatky této DPS.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

**11. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, vyplývající z této smlouvy, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu souhlasí.
2. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.

**V Kopřivnici dne :**   **V ……………… dne:**

**Objednatel : Zhotovitel:**

………………………. ……….. ……………………………………

Ing. Kamil Žák

Vedoucí OMM