**Příloha č. 2 – Obchodní a platební podmínky**

*Podáním nabídky dodavatel akceptuje veškeré níže uvedené obchodní a platební podmínky a v případě, že jeho nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, zavazuje se je uvést ve smlouvě uzavřené s dodavatelem. Kromě níže uvedených obchodních a platebních podmínek uvedených v této příloze jsou zároveň závazné obchodní a platební podmínky uvedené přímo v zadávací dokumentaci a jejích ostatních přílohách.*

**Doba realizace**

Zadavatel je povinen vyzvat vybraného dodavatele k převzetí místa plnění alespoň 2 pracovní dny před požadovaným datem převzetí. Realizace zakázky je zahájena protokolárním předáním místa plnění. Od tohoto dne běží lhůta k dokončení a uvedení do provozu v délce maximálně 20 pracovních dnů.

**Záruční doba**

V nabídnuté délce (je předmětem hodnocení), min. 36 měsíců.

**Servisní podmínky**

V případě vady bránící provozu: nástup k servisnímu zásahu v pracovní dny nejpozději do 8 hod. od nahlášení závady (v pracovní dny) a její odstranění do 24 hodin.

V případě ostatních vad (nebránící provozu): nástup k servisnímu zásahu v pracovní dny nejpozději do 2 dnů od nahlášení závady a její odstranění do 3 dnů.

**Sankční ustanovení**

V případě prodlení s termínem dokončení, je zadavatel oprávněn uplatnit na dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení.

V případě prodlení s reakční dobou na požadavek servisního zásahu na místě a v případě prodlení při odstraňování závady, je zadavatel oprávněn uplatnit na dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši:

* v případě vady bránící provozu 100,- Kč za každou hodinu prodlení.
* v případě ostatních vad (nebránící provozu) 300,- Kč za každý pracovní den prodlení.

**Platební podmínky**

Zadavatel je ochoten poskytnou zálohové platby takto:

* záloha ve výši max. 10 % ceny po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem;
* záloha ve výši max. 80 % ceny po dodání osvětlení na místo a zahájení instalace;
* zúčtovací faktura a doplatek ceny po protokolárním předání díla, dílo musí být funkční a nesmí vykazovat chyby, vady a nedodělky nebránící provozu a užívání díla budou zapsány v předávacím protokolu s dobou odstranění.

Každá faktura musí obsahovat číslo dotačního projektu zadavatele.

Splatnost faktur 14 dnů.

**Ostatní podmínky**

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.